巩义市实验小学校舍维修改造项目

竞争性磋商文件

采购编号：巩财磋商采购-2019-91

采   购   人：巩义市教育体育局

采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

二〇一九年六月

目  录

第一章 磋商公告	3

第二章 响应单位须知	6

响应单位须知前附表	6

1. 总则	11

2. 磋商文件	12

3. 响应文件的编制	13

4. 响应文件的递交	16

5. 开标	17

6. 评审	17

7. 合同授予	21

8. 纪律和监督	21

9. 质疑投诉	22

10. 需要补充的其他内容	22

第三章 合同	23

第一部分 合同协议书	23

第二部分 通用合同条款	26

第三部分 专用合同条款	26

第四章 评审方法	39

1.评审方法	42

2.评审标准	42

2.1磋商响应文件初审	42

2.2澄清有关问题	42

2.3 比较与评价	42

3.评审程序	43

3.1响应文件初审	43

3.2磋商	43

3.3澄清及算术修正	43

3.4比较与评价	43

3.5推荐成交候选响应单位名单	43

第五章 工程量清单(另附)	44

第六章 图纸（另附）	45

第七章 技术标准和要求	46

第八章 响应文件格式	47

1.磋商函及磋商函附录	49

1.1磋商函	49

2. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书	51

2.1法定代表人身份证明	51

2.2 法定代表人授权书	52

3.已标价的工程量清单	53

4.磋商保证金	54

5.施工组织设计	55

6.项目管理机构	60

7.响应单位资格证明文件	64

8.响应单位基本情况	65

9.反商业贿赂承诺书	66

10.响应单位认为须提交的其他资料	67

11.竞争性磋商二次（最终）报价函	68

第九章 附件	69

1.产品适用政府采购政策情况表	69

2.中小微企业声明函	69

# 磋商公告

- 采购条件

本采购项目巩义市实验小学校舍维修改造项目，采购人为巩义市教育体育局。项目已具备采购条件，现委托河南大明建设工程管理有限公司对该项目进行竞争性磋商采购。

- 项目概况与采购内容

2.1项目名称：巩义市实验小学校舍维修改造项目

2.2资金来源：财政资金

2.3预算金额：2000000元

2.4采购编号：巩财磋商采购-2019-91

2.5质量要求：合格，符合国家现行施工质量验收合格标准

2.6工期要求：合同签订后50日历天内完成。

2.7采购内容：工程量清单及图纸范围内的所有内容

2.8标段划分：本工程不划分标段。

- 响应单位资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料：

- 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

3.2须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级(含)及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备建筑工程贰级及以上注册建造师证（须在本单位注册，不含临时执业证）和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目，并出具无在建项目承诺书；

- 3.3具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（2018年度财务状况报告）；

- 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；（2019年1月1日以来任意1个月的缴纳证明）；

- 3.5响应单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为，并提供书面承诺书（格式自拟）；

- 3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应单位，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

- 3.7本项目不接受联合体。

- 3.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.9本项目采用资格后审，磋商时须携带原件。

- 政府采购政策

执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）

- 报名须知

5.1响应单位须注册成为《巩义市公共资源交易中心网站》会员（详见《巩义市公共资源交易中心网站》滚动屏幕“关于电子交易平台诚信库入库登记的公告），并取得CA密钥，凭CA密钥登录系统,请于2019年6月13日8:30至2019年6月19日18:30（法定节假日除外）在《巩义市公共资源交易中心网》（www.gyggzyjy.gov.cn ）进行网上报名。（详见http://www.gyggzyjy.gov.cn 公共服务-下载专区）。

5.2 CA密钥在巩义市公共资源交易中心受理大厅（巩义市行政西街）办理。

5.3响应单位未按照规定时间在网上投标报名的，其投标将被拒绝。

- 竞争性磋商文件的获取

6.1响应单位须注册成为《巩义市公共资源交易中心网站》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登陆系统，下载磋商文件及资料。

6.2竞争性磋商文件每套售价200元（磋商现场缴纳），售后不退。（详见http://www.gyggzyjy.gov.cn 公共服务-下载专区）。

6.3竞争性磋商文件下载时间及时关注《巩义市公共资源交易中心网站》和公司CA密钥推送消息，响应单位未按规定在网上下载竞争性磋商文件的，其投标将被拒绝。

6.4竞争性磋商文件以巩义市公共资源交易中心网站的电子版竞争性磋商文件为准，采购人不再提供纸质版本的磋商文件。响应单位未按规定在网上下载磋商文件的，其响应文件将不予受理。

注：响应单位凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示下载磋商文件及资料（详见http://www.gyggzyjy.gov.cn 公共服务-办事指南）。获取磋商文件后，响应单位请到巩义市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子响应文件。

7.递交响应文件时间及地点

7.1响应文件递交的截止时间：2019年6月24日10时00分（北京时间）。

7.2响应文件递交的地点：巩义市公共资源交易中心第一开标室。加密电子响应文件(.GYTF)须在响应文件递交的截止时间前通过“巩义市公共资源交易中心（www.gyggzyjy.gov.cn ）”电子交易平台加密上传完毕，未加密的响应文件电子版（.nGYTF）及纸质响应文件须在响应文件的递交截止时间前递交。

7.3磋商时响应单位必须携带CA密钥对本单位的加密电子响应文件进行解密。

7.4加密电子响应文件(.GYTF)逾期上传、未加密的电子响应文件（.nGYTF）和纸质响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人及电子招标投标交易平台将不予受理。

- 8.发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告于2019年6月13日至2019年6月19日同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《巩义市政府采购网》《巩义市公共资源交易中心网》上发布。

- 9.本次采购联系事项

采 购 人：巩义市教育体育局

地    址：巩义市嵩山路114号

联 系 人：崔先生

联系电话：0371-64583577

采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

地    址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12层

联 系 人：崔先生 高先生

电    话：15136251262

监督单位：巩义市财政局政府采购办

地址:河南省郑州市巩义市新华路街道新华路85号

电  话：0371-64389803

河南大明建设工程管理有限公司

2019年6月12日

# 响应单位须知

## 响应单位须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：巩义市教育体育局 地 址：巩义市嵩山路114号 联 系 人：崔先生 联系电话：0371-64583577 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司 地 址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12层 联 系 人：崔先生 高先生 电 话：15136251262 |
| 1.2.1 | 项目名称 | 巩义市实验小学校舍维修改造项目 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 预算金额 | 2000000元 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 工程量清单及图纸范围内的所有内容 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 合格，符合国家现行施工质量验收合格标准 |
| 1.3.3 | 工期要求 | 合同签订后50日历天内完成。 |
| 1.4.1 | 响应单位资格条件 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料： - 1.具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力； 2.须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级(含)及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备建筑工程贰级及以上注册建造师证（须在本单位注册，不含临时执业证）和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目，并出具无在建项目承诺书； - 3.具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（2018年度财务状况报告）； - 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；（2019年1月1日以来任意1个月的缴纳证明）； - 5.响应单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为，并提供书面承诺书（格式自拟）； - 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应单位，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； - 7.本项目不接受联合体。 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 9.本项目采用资格后审，磋商时须携带原件。 |
| 1.5 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |
| 1.7 | 现场考察及答疑会 | √不组织 □组织，考察时间： |
| 2.2.1 | 采购人澄清或修改磋商文件的时间 | 提交首次响应文件截止时间至少5日前 |
|  |  | 形式：在电子招标投标交易平台提出 |
| 2.2.2 | 响应单位确认收到竞争性磋商文件澄清 | 时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
|  |  | 形式：在巩义市电子招标投标交易平台进行回复确认 |
| 3.6.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：叁万元整（￥30000.00元）人民币 磋商保证金形式：须以响应单位基本户银行电汇或转账的形式递交。禁止使用结算卡。 磋商保证金应于磋商前（2019年6月24日上午10时00分）提交至巩义市公共资源交易中心，并在磋商有效期截止日后(60)天内有效。 收款单位：巩义市公共资源交易中心 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 行号：403491060176 账号：941008010031679999000172 备注：交易系统暂不接收保函。响应单位转账保证金时，标注项目简称，须在响应文件中附银行转账证明和银行开户许可证复印件。 |
| 3.7.1 | 磋商有效期 | 递交响应文件截止之日起 60 日历天 |
| 3.8.1 | 响应文件份数 | 加密电子响应文件按规定上传，未加密电子响应文件 U 盘壹份（U 盘要求内容完整并能正常读取数据）、纸质响应文件正本壹份、副本贰份。 |
| 3.8.2 | 响应文件数量、密封、签署和盖章 | 现场递交的响应文件：纸质版正本壹份、副本贰份、电子版壹份（副本可以为正本的完全复印件，电子版为未加密的电子响应文件（.nGYTF）。 响应文件密封：正本和副本须分开密封，包装袋开口应密封，并加盖投标单位公章。 - 响应文件签字或盖章要求： - 1.电子响应文件 - （1）所有要求响应单位加盖公章的地方都应盖响应单位的CA印章。 - （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的CA印章。 - 2.纸质响应文件 - （1）响应文件签章处须有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，委托代理人签字的，其法定代表人授权委托书 其他要求： - 加密的电子响应文件（.GYTF 格式）应在响应文件递交截止时间前通过“巩义市公共资源交易中心（http://www.gyggzyjy.gov.cn ）”电子交易平台在指定位置上传。 不加密的电子响应文件（.nGYTF 格式、U盘存储），单独密封在一个包封内密封提交。 |
| 3.8.4 | 装订要求 | 响应文件应按以下要求装订： 采用 胶装 方式装订，各响应单位根据响应文件的厚度自行考虑分册装订。装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 备注：响应文件书脊上应注明项目名称、响应单位名称、如有分册还须注明“第 册，共 册”。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 采购人名称： 采购人地址： 响应单位名称： 响应单位地址： （项目名称）响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交响应文件的截止时间 | 2019年6月24日上午10时00分 |
| 4.2.1 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 巩义市公共资源交易中心第一开标室（巩义市行政西街） 加密的电子响应文件：（.GYTF 格式）应在响应文件递交截止时间前通过“巩义市公共资源交易中心（http://www.gyggzyjy.gov.cn ）”电子交易平台在指定位置上传。 |
| 5.1.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同递交响应文件的截止时间 磋商地点: 同递交响应文件地点 - 1.本项目采用电子开标。响应单位应在规定的时间内携带CA锁进行现场解密，未在规定的时间内进行现场解密的，投标无效。 - 2.若专家已完成评审，发现响应单位上传的加密电子响应文件与电子响应文件U盘不一致，或没有缴纳磋商保证金或未上传加密电子响应文件，则取消其中标候选人资格。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的构成 | 磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，共3人；其中采购人代表1人，专家2人；磋商评审专家确定方式：河南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.1.2 | 磋商小组推荐 成交候选人的人数 | 3名 |
| 6.1.3 | 本项目采用磋商办法 | 综合评分法 |
| 6.6.3 | 成交候选人 公告媒体及期限 | 原竞争性磋商公告发布媒体，成交公告期限为1个工作日 |
| 7.6 | 履约保证金 | 不要求 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 最高限价 | 本项目招标控制价为：1827200.00元 |
| 10.3 | 中标服务费 | - 参照国家计委计价格［2002］1980号文件、发改办价格［2003］857号文和发改价格〔2015〕299号文的规定按工程类型计取，由成交人支付。 |
| 10.4 | 投标语言 | 中文，响应单位提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 10.5 | 政府采购政策 | 促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。成交人如为小型和微型企业的，并在响应文件中填写了中小企业声明函，则需要在领取成交通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与询价时做出的声明不符，采购人有权取消该成交人的成交资格，并对因其造成的损失进行追责。 |
| 10.6 | 同义词语 | 构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在磋商投标阶段应当分别按“采购人”和“响应单位”进行理解。 |
| 10.7 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、响应单位须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 1.成交人与采购人签订合同后，将合同副本原件报招标代理机构备案。 2.响应单位认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门：河南大明建设工程管理有限公司联系电话：13613833222通讯地址：郑州市花园路27号河南省信息科技大厦12层。在法定质疑期内响应单位针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 |  |  |
| 注：响应单位须携带 CA 锁对加密的电子响应文件进行解密，若专家已完成评审，发现响应单位上传的加密电子响应文件与未加密电子响应文件不一致或未上传加密电子响应文件，则取消其成交候选人资格。 |  |  |

## 总则

- 定义

1.1.1竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的响应单位就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，响应单位按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选响应单位名单中确定成交响应单位的采购方式。

1.1.2采购人:是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.3采购代理机构：是指在采购人的委托范围内办理政府采购事宜。

1.1.4响应单位：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 项目名称、资金来源和落实情况及预算金额

1.2.1项目名称：见响应单位须知前附表。

1.2.2资金来源：见响应单位须知前附表。

1.2.3资金落实情况：见响应单位须知前附表。

1.2.4预算金额：见响应单位须知前附表。

- 采购内容、质量要求、工期要求

1.3.1采购内容：见响应单位须知前附表。

1.3.2质量要求：见响应单位须知前附表。

1.3.3工期要求：见响应单位须知前附表。

- 合格的响应单位

- 合格的响应单位应满足条件详见供商须知前附表。

- 响应单位不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

- 联合体响应单位（本项目不适用）

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个响应单位的身份共同参加政府采购。

- 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的响应单位均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体中有同类资质的响应单位按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应单位确定资质等级（如有要求）；

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他响应单位另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

- 牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次磋商相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员原则上不得超过响应单位须知前附表规定的家数；

- 通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

- 磋商费用

响应单位应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，响应单位须知前附表中所述的采购人或采购机构均无义务和责任承担这些费用。

- 现场考察及答疑会（本项目不适用）

- 现场考察及答疑会不统一组织，响应单位有疑问以书面形式至采购代理机构。

- 响应单位参加现场考察和答疑会所发生的费用自理。响应单位自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失等一切责任。

## 磋商文件

- 磋商文件的编制依据与构成

- 磋商文件由下列章节组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  响应单位须知

第三章  合同

第四章  评审方法

第五章 工程量清单

第六章 图纸

第七章 技术标准和要求

第八章 响应文件格式

第九章 附件

- 磋商文件以中文文字编写。纸质磋商文件与电子介质磋商文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质磋商文件为准。

- 响应单位应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和磋商内容及要求等，并按照磋商文件的要求编制响应文件。若响应单位不按照磋商文件要求编制响应文件，由此产生的风险和责任将由响应单位自己承担。

- 磋商文件的澄清、修改及变动

- 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购人或者采购代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的响应单位；不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 响应单位在收到澄清后，应按响应单位须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 在采购需求明确以后，采购人会依据磋商会议纪要及磋商小组要求对磋商文件进行变动。磋商文件的变动主要包含采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等，并将磋商文件的全部变动内容发给参与磋商的响应单位。

## 响应文件的编制

- 磋商的语言与计量

  - 响应单位提交的响应文件以及响应单位与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均以中文文字书写。响应单位提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译文本为准。

  - 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件的编写

- 响应单位应按照第八章响应文件格式完整地填写磋商响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 响应单位应将任何不同于磋商文件的磋商内容、要求和商务条款列于 “偏离表”中，同时在 “偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在 “偏离表”中注明所有条款均无偏离。未在 “偏离表”中列明的偏离不予认可，在磋商以及后期合同谈判过程中以磋商文件为准。（本项目不适用）

- 磋商价格

- 响应单位根据项目情况及采购人给出的项目采购内容填报磋商价格。磋商价格应包含磋商内容和要求中列明的项目所有产生的费用；除非有特别声明或磋商达成一致的，未列明的将视为包含在磋商价格中。磋商的报价方式及最高限价（或其他控制条件）应在响应单位前附表中明确。

- 磋商价格中不应含有磋商文件要求以外的内容，否则在磋商过程中不予核减。

- 响应单位应当根据磋商文件要求和磋商内容要求在分项报价表上列出分项价格和总价，并按要求列明融资方案和计划。

- 证明响应单位合格和资格的文件

- 响应单位应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

- 响应单位提交的证明其成交后能履行合同的资格证明文件应包含（但不仅限于）响应文件格式中要求的内容。

- 在磋商过程中，响应单位发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

- 响应单位资格条件如有变动或者更新，应在响应文件中说明。

- 响应单位提供服务项目中涉及的产品、工程和服务的合格性的文件

- 符合国家强制性标准及政府采购政策的证明材料。

- 响应单位应提交证明文件，证明其拟提供的产品和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

- 产品和服务合格性的证明文件应包括产品的制作工艺方案，拟投入的组织管理人员，技术力量等，以及管理者和技术人员的经验。（本项目不适用）

- 证明产品和服务符合磋商文件要求的文件可以是产品的制造工艺，管理方的组织机构及人员的经验，技术团队人员的履历和相关证件。（本项目不适用）

- 磋商保证金

- 采购人在响应单位须知前附表中要求响应单位提交磋商保证金的，响应单位应提交响应单位须知前附表中规定数额的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金有效期应当与磋商有效期一致。

- 磋商保证金见响应单位须知前附表第3.6.1项要求。

- 未成交响应单位的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。

- 成交响应单位的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。

- 下列任一情况发生时，磋商保证金将不予退还（不予退还的磋商保证金将按照相关规定上缴财政）：

（1）响应单位在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）响应单位在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交响应单位不与采购人签订合同的；

（4）未按要求提交履约保证金的；

（5）提交最终报价后退出磋商的；

（6）法律、行政规章规定的其他情形。

- 磋商有效期

- 响应文件应自响应单位须知前附表中规定的提交响应文件的截止之日起，并在响应单位须知前附表中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应，其响应将被拒绝。

- 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购人可要求响应单位延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应单位可以拒绝采购人的这种要求，其磋商保证金将予以退还，但其响应文件在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的响应单位将不会被要求和允许修正其磋商响应，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知第3.6款有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 响应文件的式样、签署和装订

- 响应单位应准备一份磋商响应文件正本和响应单位须知前附表中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明 “正本”或 “副本”。若副本与正本不符，以正本为准。响应单位应按响应单位须知前附表的规定，同时提供电子版的响应文件。电子版的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。除非响应单位须知前附表中另有规定，当电子版的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准。

- 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由响应单位法定代表人或经其正式授权的代表签字（授权代表）。授权代表须将以书面形式出具的法定代表人授权书附在响应文件中。响应文件必须用不可拆解的胶装装订，因响应文件内容缺页或遗失对响应单位造成的影响响应单位自行承担。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由响应单位的签字人在旁边签字或盖章才有效。

- 装订要求：见响应单位须知前附表。

## 响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

- 响应文件应密封递交。封套上均应：

（1）清楚标明递交至响应单位须知前附表中指明的地址。

（2）注明响应单位须知前附表中指明的项目名称和 “在(递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样，并填入响应单位须知前附表中规定的递交截止日期和时间。

- 响应文件的正本与副本应分别包装，加贴封条，并在封套的封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖单位章。未加密电子版密封在正本内。响应文件的封面、封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

- 响应单位在递交截止时间前提交磋商价格变更等相关内容的磋商声明的，应按照上述密封和标记的要求执行。

- 递交截止时间

- 响应单位应在响应单位须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前递交响应文件。

- 响应单位递交响应文件的地点：见响应单位须知前附表。响应单位通过下载竞争性磋商文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件。

- 除响应单位须知前附表另有规定外响应单位所递交的响应文件不予退还。

- 采购人或采购代理机构收到响应文件后，向响应单位出具签收凭证。响应单位完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向响应单位发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

- 4.2.5逾期送达的响应文件，采购人将予以拒收。逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 响应文件的修改与撤回

- 在本章第4.2.1项规定的递交首次磋商截止时间前，响应单位可以补充、修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人、采购代理机构。

- 响应单位补充、修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照本章第3.5.3(A)项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应单位出具签收凭证。响应单位补充、修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第 3.5.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向响应单位发出确认回执通知。

- 补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改的磋商响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

- 开标

- 采购人或采购代理机构将在响应单位须知前附表中规定的时间和地点组织开标和磋商工作。并邀请所有响应单位代表参加，参加开标的响应单位授权代表应在递交响应文件表上签名以证明其出席。

- 递交响应文件过程中，采购人、采购代理机构及监督部门将对响应文件递交的时间、密封及标记等进行检查。迟到的响应文件及未密封的响应文件不予接收。

- 5.2磋商程序

- 5.2.1提交首次响应文件截止，宣布磋商会议开始；

- 5.2.2宣布磋商会议纪律；

- 5.2.3由响应单位或其推选的代表检查磋商响应文件的密封情况；响应单位通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密；

- 5.2.4 磋商（采购人将对磋商过程进行记录，以存档备查）。

## 评审

- 磋商小组和评审方法

- 磋商和评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见响应单位须知前附表。

- 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审（执行《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十四条规定）。

- 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的响应单位。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- 磋商小组将首先按照本须知第2条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第6.3款和第6.4款对应的磋商和评价程序进行磋商和评审。

- 在磋商期间，磋商小组可要求响应单位对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对磋商价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受响应单位主动提出的澄清、说明。

- 采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

- 评审程序

- 响应文件的初审包含资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查

依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行检查，以确定响应单位是否具备磋商资格。

- 符合性检查

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

- 没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。响应单位不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

（1）不同响应单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（2）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

（3）响应单位的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

（4）同一响应单位首次提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

（5）响应单位未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、磋商保证金形式或提交保证金的银行、账户不符合磋商文件要求的；

（6）磋商价格高于磋商文件设定的控制价（或最高限价）的；

- 澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商专家签字）要求响应单位作出必要的澄清、说明或者纠正。响应单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 算术更正：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果响应单位不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

- 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接 受，但这种接受不能损害或影响任何响应单位的相对排序。

- 磋商

- 磋商小组将按照响应单位签到的逆顺序分别依次与通过响应文件初审的响应单位授权代表进行磋商。磋商内容为价格，磋商小组与响应单位授权代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应单位。

- 响应单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 最终报价（即二次报价，不能超过首次报价）

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应单位在规定时间内按磋商判顺序提交最后报价，提交最后报价的响应单位不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由响应单位提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上响应单位的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是响应单位响应文件的有效组成部分。依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）相关规定，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条（一）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、（四）市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，提交最后报价的响应单位可以为2家。

注：财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）相关规定：政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的响应单位（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的响应单位（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应单位的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 推荐成交候选响应单位名单

- 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选响应单位，并编写评审报告。符合本须知第6.3.5项第三款情况的，可以推荐2家成交候选响应单位。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 评审报告将由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应单位，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 成交响应单位

- 采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

- 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选响应单位中，按照排序由高到低的原则确定成交响应单位，也可以书面授权磋商小组直接确定成交响应单位。采购人逾期未确定成交响应单位且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的响应单位为成交响应单位。

- 采购人或者采购代理机构应当在成交响应单位确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交响应单位发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

- 在领取成交通知书之后，签订合同前，成交响应单位应当按响应单位须知前附表7.6款规定的履约保证金形式交纳。

## 合同授予

- 采购人与成交响应单位应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 采购人不得向成交响应单位提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交响应单位订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 成交响应单位拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照相关法律法规规定的原则确定其他响应单位作为成交响应单位并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交响应单位不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条（四）市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号规定的情形外，在采购过程中符合要求的响应单位或者报价未超过采购预算的响应单位不足3家的。

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的响应单位，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 履约保证金

磋商文件要求中标或者成交响应单位提交履约保证金的，响应单位应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。具体要求见响应单位须知前附表。

## 纪律和监督

- 采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

- 参与磋商活动的响应单位应对磋商文件和响应文件中的涉及国家秘密和商业秘密进行保密，未经采购人书面同意不得扩散，否则承担相关法律责任。

- 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现响应单位有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

## 质疑投诉

- 响应单位认为本次采购活动的竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，有权按规定的程序在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑；

- 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

- 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，响应单位对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 需要补充的其他内容

详见响应单位须知前附表。

# 合同

（本合同格式仅供参考，具体内容双方协商）

双方应根据磋商文件、成交通知书、成交响应单位的响应文件（包括澄清说明）签订合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。以下合同格式作为参考。

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：

   

 。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：           地  址：  

邮政编码：           邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：         电  话：

传  真：         传  真：  

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：         开户银行：

账  号：             账  号：

### 第二部分 通用合同条款

“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：       。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                   。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                       。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                        。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：           。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：            。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：        。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                        。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                        。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                          。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：                         。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                           。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                            。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                      。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                      。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                      。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：              /            。

主体结构、关键性工作的范围：       /            。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /                    。

其他关于分包的约定：             /                。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /                   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：               。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                       。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：        。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                        。

关于工程奖项的约定：                              。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：            。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                              。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                             。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：           。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                          。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：       。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：        。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：              。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                        。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                       。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：             。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：            。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                            。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                      。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                          。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                            。

施工现场需要配备的试验设备：                             。

施工现场需要具备的其他试验条件：                            。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                    。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须磋商的暂估价项目

对于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须磋商的暂估价项目

对于不属于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                            。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                 。

风险费用的计算方法：                                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：                            。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                    。

风险费用的计算方法：                                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：                     。

3、其他价格方式：                                   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                           。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：          。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                 。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：              。

13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：            。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                              。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：          。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                            。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                         。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：               。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：           。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                      。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                        。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：           。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：            。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

# 评审方法

竞争性磋商谈判响应单位资质要求及评分办法

响应单位必须具备以下资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料：

- 1.具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

2.须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级(含)及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备建筑工程贰级及以上注册建造师证（须在本单位注册，不含临时执业证）和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目，并出具无在建项目承诺书；

- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（2018年度财务状况报告）；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；（2019年1月1日以来任意1个月的缴纳证明）；

- 5.响应单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为，并提供书面承诺书（格式自拟）；

- 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应单位，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

- 7.本项目不接受联合体。

- 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 9.本项目采用资格后审，磋商时须携带原件。

本次采购为竞争性磋商谈判，评综合得分最高的为成交响应单位。

在响应单位的响应文件最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，磋商小组根据竞争性磋商谈判综合评分法原则进行评分，由施工组织设计35%、投标报价50%，其他评标因素15%，满分为100分，具体内容详见下表。

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应单位名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价(首轮报价) |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 是否需要核验原件：是 |
|  |  | 安全生产 许可证 | 具备有效的安全生产许可证 是否需要核验原件：是 |
|  |  | 资质等级 | 建筑工程施工总承包叁级(含)及以上资质 是否需要核验原件：是 |
|  |  | 项目负责人 资格 | 拟派项目负责人须建筑工程贰级及以上注册建造师证（须在本单位注册，不含临时执业证） 是否需要核验原件：是 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章响应单位须知前附表1.4.1响应单位资格条件的规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 采购内容 | 符合第二章“响应单位须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“响应单位须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工期要求 | 符合第二章“响应单位须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合第二章“响应单位须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“响应单位须知”第3.7.1项规定 |

| 条款号 |  | 评 审 因 素 |  | 评 审 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值组成 （总分100分） |  | 施工组织设计：35分 投标报价：50分 其他评分因素：15分 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2(1) | 施工组织设计评分标准 （满分35分, 缺少评分内容者该项得分为0分） | 内容完整性和编制水平 |  |  | 2-4分 |
|  |  | 施工方案与技术措施 |  |  | 2-4分 |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  |  | 2-4分 |
|  |  | 安全文明管理体系与措施 |  |  | 2-4分 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 |  |  | 2-4分 |
|  |  | 成本控制措施 |  |  | 3-5分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  |  | 3-5分 |
|  |  | 资源配备计划 |  |  | 3-5分 |
| 2.2.2(2) | 报价得分（50分） | 1.投标报价低于控制价且通过初步评审的投标人为有效投标人 2.满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价（最终报价）为评标基准价，其价格分为满分50分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×50。 |  |  |  |
| 2.2.2(3) | 其他因素 评分标准 （满分15分，缺少评分内容者该项得分为0分） | 服务承诺 （满分10分） | 1.工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺；(0-2分) 2.响应单位应有足够的资金保障，承诺连续施工、确保总工期不变的（2-4分）； 3.承诺替发包人排忧解难，协调当地关系，且措施合理可行的；（0-2分） 4.保障农民工工资的承诺，不拖欠、不克扣工人工资；（0-2分） |  |  |
|  |  | 综合 评价 | 磋商小组对所有响应单位的响应文件横向对比综合评分（3-5分） |  |  |
| 响应单位综合得分=施工组织设计得分＋投标报价得分＋其他因素得分。 响应单位的最终得分： 1．所有磋商小组成员打分的算术平均值，作为该响应单位的最终得分。 2．计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后3位，最终结果取至小数点后2位，磋商小组将按响应单位得分高低排序向采购人推荐1-3名成交候选人。 3.评分对应项内容缺失的，该项按0分计算 |  |  |  |  |  |

## 1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件要求的响应文件，按照本章第2款规定的评审标准进行评审，按评审办法的量化指标评审得分由高到低顺序推荐候选响应单位排名。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照响应单位拟定的实施方案优劣顺序推荐。

## 2.评审标准

- 2.1磋商响应文件初审

2.1.1符合性检查标准

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：

（1）响应文件按磋商文件的要求签署；

（2）首次提交报价唯一，未提交两个以上不同的方案或者磋商价格；

（3）按磋商文件要求足额缴纳保证金；

（4）磋商价格不高于磋商文件设定的控制价（或最高限价）。

2.1.2资格性检查标准

依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定响应单位是否具备磋商资格。资格性检查评审标准：见评审方法前附表。

- 2.2澄清有关问题

2.2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求响应单位作出必要的澄清、说明或者纠正。响应单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2磋商小组要求响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表人签字或者加盖公章。

- 2.3 比较与评价

2.3.1按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

2.3.2磋商小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

2.3.3汇总全体磋商小组对各响应单位的打分并计算算术平均值，即响应单位的最终评审得分；

2.3.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

## 3.评审程序

### 3.1响应文件初审

磋商小组依据本章第2.1项规定的检查标准，对响应文件进行初审。有一项不符合检查标准的，其磋商将被拒绝，不能进入后续评审或磋商程序。

### 3.2磋商

磋商程序详见响应单位须知。

### 3.3澄清及算术修正

响应单位按照磋商小组和磋商文件的要求进行问题澄清。算术修正的要求和原则详见响应单位须知。

### 3.4比较与评价

磋商小组按照评审方法前附表进行比较和评价，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位 “四舍五入”。

### 3.5推荐成交候选响应单位名单

3.5.1磋商小组按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选响应单位。

3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 工程量清单(另附)

# 图纸（另附）

# 技术标准和要求

一般规定：

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何乙方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之处出现相互矛盾之处或不一致的指示，乙方应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相应国家规范、规程和标准的最新版本。

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

本工程执行规范不限于以上国家现行规范，如有变化以最新发布的为准。

# 响应文件格式

封面：                                                   正本/副本

巩义市实验小学校舍维修改造项目

响 应 文 件

响应单位：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年     月    日

目 录

1.磋商函及磋商函附录

2.法定代表人身份证明及法定代表人授权书

3.已标价的工程量清单

4.磋商保证金

5.施工组织设计

6.项目管理机构

7.响应单位资格证明文件

8.响应单位基本情况

9.反商业贿赂承诺书

10.响应单位认为须提交的其他资料

11.竞争性磋商二次（最终）报价函

## 1.磋商函及磋商函附录

### 1.1磋商函

致：               （采购人）

根据贵方为（项目名称）项目的采购邀请 （采购编号），签字代表（姓名、职务）   经正式授权并代表响应单位（响应单位名称、地址）提交下述文件正本 一份及副本 贰份：

我方已仔细阅读并研究了                    （项目名称）磋商文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以（大写              ）（小写        ）的磋商价格，按磋商文件要求对完成本项目全生命周期内的相应工作。同时做出以下声明：

1.我方按磋商文件的要求编制响应文件。

2.我方磋商有效期为递交响应文件截止之日起      天，磋商保证金有效期递交响应文件截止之日起       天。

3.我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4.我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意响应单位须知中关于没收磋商保证金的规定。

6.我方同意提供贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

8.我方承诺不泄露磋商活动中获取的项目信息、商业秘密。

9.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本磋商有关的一切正式信函请寄：

联系人：

地址 ：

传真：

电话 ：

电子函件：

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖章）:

日期:

1.2 磋商函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应单位 |  |
| 磋商报价 （第一次） | 大写： 小写： |
| 磋商有效期 | 递交响应文件截止之日起 日历天 |
| 工期 |  |
| 质量 |  |
| 优惠及服务承诺 | （可另附页） |

本表可另行附表对磋商价格的构成进行补充说明。

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖章）:

日              期:

## 2. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书

### 2.1法定代表人身份证明

响应单位名称：

营业执照注册号：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：          系             （响应单位名称）的法定代表人。

特此证明。

响应单位：                              （盖单位章）

年       月       日

### 2.2 法定代表人授权书

本人                  （姓名）系                       （响应单位名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权代表无转委托权。

响应单位：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件

授权代表：                                   （签字）

身份证号码：

附：委托授权代表身份证复印件

年       月       日

## 3.已标价的工程量清单

## 4.磋商保证金

响应单位应在此提供汇款凭证、开户许可证的复印件

## 5.施工组织设计

1．响应单位编制施工组织设计的要求：施工组织设计应从施工全局出发，充分反映客观实际，符合国家或合同的要求，统筹安排施工活动有关的各个方面，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 己使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．响应单位应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的要求工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

响应单位应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设备的情况和布置。

- 6.项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本工程任职 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  |  | 建造师专业 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附身份证、职称证（如有），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 姓名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职 务 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

附件3

建造师无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）的项目经理       （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方承诺上述信息的真实和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

响应单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

年      月      日

## 7.响应单位资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料：

- 1.具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

2.须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级(含)及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备建筑工程贰级及以上注册建造师证（须在本单位注册，不含临时执业证）和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目，并出具无在建项目承诺书；

- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（2018年度财务状况报告）；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；（2019年1月1日以来任意1个月的缴纳证明）；

- 5.响应单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为，并提供书面承诺书（格式自拟）；

- 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应单位，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

- 7.本项目不接受联合体。

- 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8.响应单位基本情况

| 响应单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 注册号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖章）:

日              期:

## 9.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                           （项目名称）磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

响应单位授权代表签字:

响应单位名称（盖章）:

日期:

## 10.响应单位认为须提交的其他资料

- 11.竞争性磋商二次（最终）报价函

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 响应单位名称 |  |  |
| 二次报价 |  | 人民币 大写： 小写： |
| 承诺 | 我方所填写的二次报价如成交，即为成交合同价。我方将于成交通知书发出后30日内与采购人签订合同。如逾期不与采购人签订合同，视为自动放弃成交，我方自愿接受没收竞争性磋商保证金的处罚。 |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日	期：	 	年 	月 	日

- 注：不需附响应文件中，现场填写。二次报价作为响应单位的最终报价，也是成交响应单位签订合同价。

# 附件

## 1.产品适用政府采购政策情况表

| 中 小 企 业 扶 持 政 策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |
| 节 能 产 品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| 环境 标志 产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |

填报要求：

本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标

志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

请响应单位正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

无适用政府采购政策产品，可不填。

## 2.中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第      项     行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加河南省公共资源交易中心组织的           采购项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖单位公章）

日    期：  年   月   日

1.若响应单位属于中\小\微型企业，必须出示由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.对于小型、微型企业产品的具体评审价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对中型企业产品不予以扣除。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  国家统计局  国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：详见下表

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

河南省人民政府

关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见

豫政〔2012〕81号

各省辖市、省直管试点县(市)人民政府,省人民政府各部门:

为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14号)精神,破解小型微型企业发展难题,促进全省经济社会又好又快发展,结合我省实际,现就进一步促进小型微型企业健康发展提出如下意见,请认真贯彻落实。

河南省财政厅 河南省工业和信息化厅
《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）
         中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业类型 | 中小微型企业 | 营业收入 |  |  | 从业人员 |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 |  |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业 | 1000人以下或营业收入40000万元以下 | 2000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以上 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 建筑业 | 收入80000万元以下或资产总额80000万元 | 6000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |  |
| 批发业 | 人员200人以下或营业收入40000万元以下 | 5000万元及以上 | 1000万元及以上 | 1000万元及以下 | 20人及以上 | 5人及以上 | 5人以下 |  |  |  |  |
| 零售业 | 人员300人以下或营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 50人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 交通运输业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 3000万元及以上 | 200万元及以上 | 200万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 仓储业 | 人员200人以下或营业收入30000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 邮政业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 住宿业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 餐饮业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 信息传输业 | 2000人以下或营业收入100000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 软件信息技术服务 | 300人以下或营业收入10000万元以下 | 1000万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 房地产开发经营 | 收入200000万元以下或资产总额10000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 2000万元及以上 | 2000万元以下 |  |
| 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 | 300人及以上 | 100人及以上 | 100人以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300人以下或资产总额120000万元以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 | 8000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |  |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |